校园跑腿小助手 可行性分析报告

1 引言

1.1 编写目的

本可行性分析报告依据《GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范》附录1编制，针对校园轻量化外卖单页前端演示系统，从项目背景、技术、经济、操作、法律社会五大维度开展可行性论证，识别项目潜在风险并给出应对方案，判断项目是否具备完整开发落地条件，为项目立项、开发实施提供决策依据。

1.2 项目背景

1.2.1 项目名称

校园轻量化外卖单页前端演示系统

1.2.2 开发缘由

本项目为数字媒体技术专业《软件工程》课程单人作业，目标开发一套离线单机前端外卖演示程序，模拟高校师生线上点餐、学生兼职骑手配送、校内餐饮商家入驻全业务流程。

现有主流外卖系统均依赖后端服务器、云端数据库、网络接口，部署复杂、开发成本高，不适合课程小型演示场景；因此设计纯前端离线方案，仅依托浏览器本地存储实现全部业务逻辑，满足课程功能演示、软件工程全流程文档交付需求。

1.2.3 项目目标

- 实现三类角色（点餐用户、骑手、商家申请者）核心业务闭环；

- 基于HTML+原生ES6 JS离线运行，无后端、无网络依赖；

- 配套全套软件工程标准文档（SRS、概要/详细设计、测试报告、README）；

- 代码可直接在浏览器打开运行，适配Windows/Mac多操作系统主流浏览器。

1.3 文档范围

- 包含：项目背景、技术可行性、经济可行性、操作可行性、法律/社会可行性、风险分析、最终结论与实施建议；

- 不包含：底层代码逐行实现、详细测试用例、界面高保真原型（对应归入设计、测试文档）。

1.4 参考资料

- GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》

- 《软件工程》课程教材

- HTML5、原生JavaScript前端开发技术文档

2 技术可行性分析

2.1 开发技术栈方案

本项目采用极简离线前端技术架构，无复杂第三方依赖：

- 页面结构：HTML5 标准语义标签，单文件整合全部页面DOM；

- 样式：原生CSS3 Flex布局，适配PC端基础展示；

- 业务逻辑：原生ES6 JavaScript，数组方法、函数封装实现全部业务；

- 数据持久化：浏览器内置localStorage键值存储，模拟数据库；

- 绘图工具：PlantUML绘制架构图、用例图、流程图；

- 开发工具：VS Code、Chrome DevTools调试控制台。

2.2 技术实现能力论证

- 开发人员能力：项目开发者为数字媒体技术专业在校生，已系统学习HTML、CSS、JavaScript基础语法，掌握数组操作、函数封装、本地存储、DOM页面切换逻辑，可独立完成全套编码；

- 技术成熟度：本方案全部使用浏览器原生标准API，ES6、localStorage为通用成熟Web标准，无小众、未稳定技术，Chrome/Edge/Firefox全主流浏览器原生支持，不存在技术兼容壁垒；

- 功能实现难度拆解：

  - 基础页面、表单、商品渲染：低难度；

  - 购物车统计、余额支付逻辑：中等难度，可通过循环、条件判断实现；

  - 订单状态流转、骑手收益结算：中等难度，分层封装函数即可解耦；

  - 本地数据持久化：低难度，标准化save/load读写模板复用；

- 硬件设备支撑：普通学生笔记本（Windows/Mac）均可完成编码、调试、运行，无高性能设备要求。

2.3 技术约束与短板及应对

- 短板1：localStorage仅单机本地存储，清除缓存数据全部丢失

应对：项目定位课程单机演示Demo，仅单人单次使用，不涉及多设备同步，文档明确标注存储局限；

- 短板2：无后端无法实现多用户并发访问

应对：作业场景仅单人操作，不要求并发功能，Won’t级需求不开发；

- 短板3：无真实支付、地图接口

应对：使用模拟金额、文字距离文本替代，仅做业务流程演示。

2.4 技术可行性结论

项目选用技术均成熟通用，开发人员具备完整开发能力，软硬件设备可完全支撑编码、调试、运行，所有功能难点均有可行实现方案，技术完全可行。

3 经济可行性分析

3.1 项目全部成本测算

本项目为课程学生作业，全程零资金投入，无任何软硬件采购、服务付费成本：

3.1.1 硬件成本

复用个人现有笔记本电脑，无需额外购置电脑、服务器、显示器等设备，硬件成本=0元。

3.1.2 软件成本

- VS Code、Chrome、PlantUML工具全部免费开源，无授权费用；

- 不使用付费UI库、云服务器、数据库服务、第三方API充值，无订阅/调用费用；

- 文档使用免费Word/WPS编写，无付费办公软件支出；

软件成本=0元。

3.1.3 人力时间成本（仅学生课余时间，无薪酬支出）

总工时预估：

- 需求、设计文档撰写：6小时；

- JS代码编码调试：8小时；

- 系统全流程测试、Bug修复：4小时；

- 测试报告、README整理：2小时；

合计总人力工时20小时，为学生课余自由时间，无劳务费用支出。

3.2 项目收益分析（课程作业场景）

- 学业收益：完成软件工程课程考核作业，获得课程平时成绩、期末作业学分，满足专业毕业学分要求；

- 技能收益：完整实践软件项目全生命周期（需求→设计→编码→测试→交付），掌握前端离线系统开发、标准化软件文档编写，丰富个人课程项目作品集；

- 拓展收益：完整代码与文档可作为后续前端学习、实训参考案例。

3.3 经济可行性结论

项目全程无任何资金开销，仅消耗课余空闲时间，学业、技能收益明确且远高于时间投入成本，经济完全可行。

4 操作可行性分析

4.1 开发操作可行性

- 编码操作：VS Code可视化编辑，Chrome控制台实时调试，代码修改后刷新页面即可预览效果，操作流程简单直观；

- 文档操作：按照GB/T 8567标准模板填充内容，流程图、架构图使用PlantUML文本绘图，学习门槛低；

- 测试操作：纯人工黑盒点击操作，借助浏览器工具一键清空测试数据，快速重置测试环境。

4.2 系统使用操作可行性（终端用户视角）

- 运行门槛：使用者仅需电脑+任意主流浏览器，双击HTML文件即可打开，无需安装软件、配置环境、联网；

- 交互逻辑：页面按钮、文字标签通俗易懂，点餐、充值、接单流程贴合日常外卖软件使用习惯，无复杂专业操作；

- 容错操作：所有错误操作（空表单、余额不足、无订单）均弹出文字提示引导用户修正，不存在卡死、无反馈场景；

- 数据重置操作：浏览器开发者工具一键清除本地存储，快速恢复空白初始状态。

4.3 交付验收操作可行性

整套项目交付包仅包含单个HTML文件+全套Word文档+README.md，压缩包体积不足1MB，可直接拷贝、线上提交给授课教师；教师接收后双击HTML即可一键运行演示，文档可直接打开查阅验收，验收操作极简。

4.4 操作可行性结论

项目开发、使用、验收全流程操作门槛极低，人机交互简洁易懂，各类操作流程清晰易执行，操作完全可行。

5 法律与社会可行性分析

5.1 法律可行性

- 代码版权：项目使用HTML、JS开源标准原生API，未使用付费、闭源商用框架/素材；仅使用系统自带Emoji图标，无图片、字体版权侵权风险；

- 数据合规：所有手机号、店铺、地址均为虚构模拟测试数据，不采集、不存储任何真实用户个人隐私信息，不存在《个人信息保护法》违规风险；

- 项目用途：仅限校内课程教学演示，不对外商用上线、不用于盈利经营，无需办理平台经营、食品交易相关资质；

- 开源规范：开发工具均为开源免费软件，遵守对应开源协议，无法律纠纷隐患。

5.2 社会可行性

- 校内教学价值：项目模拟校园真实外卖配送场景，贴合高校师生日常生活，可供班级课堂案例展示，具备教学参考价值；

- 无负面社会影响：系统无广告、付费诱导、不良内容，仅演示正常点餐、配送业务流程；

- 受众适配：面向学生、教师群体，操作简单易懂，可直观展示小型软件完整开发流程，提升软件工程实践认知。

5.3 法律/社会可行性结论

项目不存在版权、隐私、经营资质法律风险，具备正向教学参考社会价值，法律与社会层面完全可行。

6 项目风险分析及应对措施

6.1 技术类风险

| 风险编号 | 风险描述 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | JS资金计算出现浮点精度错误，余额金额错乱 | 低 | 所有金额统一使用toFixed(2)格式化，加减计算后置保留两位小数 |
| R02 | 浏览器缓存意外丢失，测试数据清空 | 低 | 测试前记录标准测试账号初始数据，关键操作后留存操作记录 |
| R03 | 部分老旧浏览器不支持ES6语法导致页面报错 | 低 | 规定演示统一使用Chrome 120以上版本，文档标注推荐运行环境 |

6.2 进度类风险

| 风险编号 | 风险描述 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| R04 | 课余时间不足，编码、文档撰写延期 | 中 | 拆分任务分天完成：第一天需求设计、第二天编码、第三天测试+文档，拆分小任务降低单次工作量 |
| R05 | 核心支付、骑手结算逻辑调试耗时超出预期 | 中 | 先编写伪代码梳理完整分支逻辑，再转化为JS代码，减少反复调试时间 |

6.3 交付类风险

| 风险编号 | 风险描述 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| R06 | 交付文件缺失某份标准软件工程文档 | 低 | 建立文档核对清单，完成一项打勾，交付前逐项核对全套报告 |
| R07 | 教师设备打开页面出现渲染错乱 | 低 | 兼容Chrome、Edge双浏览器测试，README写明标准运行环境 |

6.4 风险整体评估

所有风险均为低/中等级，无高致命阻断风险，全部风险均存在清晰、可落地的应对方案，风险可控，不会导致项目开发、交付完全失败。

7 综合结论与实施建议

7.1 综合可行性结论

从技术、经济、操作、法律社会四大维度综合论证：

- 技术：采用成熟原生Web技术，开发者具备开发能力，全部功能均可落地实现；

- 经济：零资金投入，仅消耗课余时间，学业与技能收益显著；

- 操作：开发、使用、验收全流程操作简单，门槛极低；

- 法律社会：无版权、隐私、经营合规风险，具备教学正向价值；

- 风险：全部潜在风险等级低，配套完善应对措施，风险可控。

综合判定：本校园轻量化外卖前端演示系统项目完全具备开发可行性，可按照计划启动编码与文档编写工作。

7.2 项目实施建议

- 进度实施建议

分三阶段有序推进：

阶段1：完成需求规格说明书、可行性、概要设计文档梳理；

阶段2：依据详细设计文档完成全部JS编码、页面调试；

阶段3：全量功能测试、Bug修复，编写测试报告、README，打包全套交付文件。

- 技术开发建议

优先封装save/load存储、页面路由通用工具函数，复用代码减少重复开发；资金、订单核心逻辑先写伪代码再编码，降低调试成本。

- 交付验收建议

交付包内附带清晰README.md说明运行步骤、测试账号，提前在Chrome、Edge双浏览器完整走通全业务流程，保证教师验收一次运行成功。

- 迭代拓展建议（课程作业交付后可选）

后续可拓展商家商品管理、多页面响应式布局、数据导出功能，进一步完善项目。

AI标注说明

全文基础框架、各维度可行性分析模板由AI生成，结合校园外卖前端课程Demo项目特性人工调整技术方案、成本、风险内容，人工定制修改占比77%。